## Slide 1: a) Tipos de metodología: cascada vs ágil Nombre: Naun Emanuel Caballero

## Slide 2
Metodología en Cascada (Waterfall)
Es un modelo tradicional y lineal.Cada fase se completa antes de pasar a la siguiente.

## Slide 3
Fases:
Análisis de requisitos
Diseño
Desarrollo
. Pruebas
.Implementación
. Mantenimiento

## Slide 4
Características:
Todo se planifica desde el inicio.
No se regresa fácilmente a fases anteriores.
Es ordenada y estructurada.

## Slide 5
Ventajas:
- Fácil de entender
- Buena documentación
-Ideal cuando los requisitos no cambian

## Slide 6
Desventajas:
-Poco flexible
-Si hay errores, es difícil corregirlos después

## Slide 7: Metodología Ágil Es un modelo flexible e iterativo.El proyecto se divide en pequeñas partes llamadas iteraciones o sprints.

## Slide 8
Características:
Se trabaja en equipo.Se hacen entregas pequeñas y frecuentes.
Permite cambios durante el proyecto

## Slide 9
Ventajas:
-Flexible
- Entregas rápidas
-Mejor adaptación a cambios

## Slide 10
Desventajas:
- Requiere buena comunicación
- Puede ser difícil si no hay organización

## Slide 11
Diferencia principal
Cascada Todo se hace paso a paso y sin cambios
.Ágil Se trabaja por partes y se puede mejorar constantemente.

## Slide 12: Scrum Básico es un marco de trabajo ágil.

## Slide 13
Elementos principales: Roles:
Product Owner: Representa al cliente. Scrum Equipo de Desarrollo: Programa y crea el producto.
Master: Guía al equipo.

## Slide 14
Eventos:
-Sprint (2 a 4 semanas)Reunión diaria
(Daily Scrum)Revisión del SprintRetrospectiva
-Artefactos:Product Backlog (lista de tareas)Sprint BacklogIncremento (producto terminado)